РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ИРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИРОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03. 2024 г.                                           № 5                                              с. Иран

О мероприятиях по благоустройству, санитарной очистке и озеленению Иранского сельского поселения Кировского района

Республики Северная Осетия- Алания

В целях приведения в порядок территорию Иранского сельского поселения муниципального образования Кировский район, в надлежащее санитарное и экологическое состояние, сохранения и увеличения площади зеленых насаждений, снижения загрязнения окружающей среды, в соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1.Провести месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению, территории Иранского сельского поселения с 1 апреля по 30 апреля.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории Иранского сельского поселения согласно приложению № 1.

3.Создать комиссию по благоустройству и санитарной очистке и озеленению территории состояния Иранского сельского поселения в составе согласно приложению № 2.

4.. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории Иранского сельского поселения согласно приложению № 3

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Иранского сельского поселения: www.amsiran.ru.

6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава АМС

Иранского сельского поселения                                        Плиев В.А.

Приложение 1

к постановлению Главы АМС

Иранского сельского поселения

от 29 марта 2024 г. № 5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по озеленению, благоустройству, и подержания порядка территории Иранского сельского поселения Кировского района

Республики Северная Осетия-Алания» на 2024г

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сформировать комиссию по озеленению, благоустройству, и поддержанию порядка на территории Иранского сельского поселения Кировского района РСО-Алания | До 1.04.2024 | АМС Иранского сельского поселения |
| 2 | Провести работу (совещание) с руководителями организации и предприятий всех форм собственности в целях обеспечения озеленения, благоустройства и поддержания порядка на прилегающих территориях | До 5.04.2024 | АМС Иранского сельского поселения |
| 3 | Провести подворный обход и разъяснительную работу с населением о необходимости наведения соответствующего санитарного порядка, озеленения благоустройства и поддержания порядка на прилегающих территориях | До 5.04.2021 | АМС Иранского сельского поселения, депутаты Собрания представителей Иранского сельского поселения |
| 1 4 | Провести инвентаризацию стихийных свалок бытовых и строительных отходов, как внутри населенного пункта, так и на выезде и на присельских пастбищах, на берегах и поймах рек и принять меры по их ликвидации и в дальнейшем по предотвращению образованию новых свалок. | До начала месячника и постоянно. | АМС Иранского сельского поселения, депутаты Собрания представителей Иранского сельского поселения |
| 5 | Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности, обеспечивать уборку территорий до 7 часов утра. | Ежедневно | АМС Иранского сельского поселения |
| 6 | Подготовить и провести субботники в Иранском сельском поселений по уборке улиц, кладбищ, территорий предприятий, учреждение. | До конца месячника и 13 и 27 апреля, далее ежемесячно, в последнюю субботу каждого месяца. | Сельская комиссия по благоустройству, АМС с.Иран., Руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности, находящихся на территории сельского поселения |
| 7 | Выделить на проведение мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению финансовые средства из средств местного бюджета. | По мере необходимости | Финансовое управление АМС МО Кировский район |
| 8 | Обязать руководство СОШ села провести субботники по уборке и побелке деревьев на территории СОШ, памятника войнам, погибшим в ВОВ силами учащихся школы | До конца месячника и ежемесячно, в последнюю субботу каждого месяца. | Директор школы |
| 9 | По возможности организовать разбивку клумб и цветников, посадку деревьев около административных зданий предприятий, организаций, учреждений и в общественных местах. | До конца месячника и по необходимости | Руководители предприятий и организации независимо от форм собственности, население |

Приложение 2

к постановлению Главы АМС

Иранского сельского поселения

от 29 марта2024 г. № 5

Состав

комиссии по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории Иранского сельского поселения Кировского района

Республики Северная Осетия-Алания» на 2024г

- Председатель комиссии:

Плиев В.А. – Глава АМС Иранского сельского поселения муниципального образования Кировский район.

- Заместитель председателя:

Мильдзихова И.В. – бухгалтер АМС Иранского сельского поселения

- Секретарь комиссии:

Плиева В.И. – гл. специалист АМС Иранского сельского поселения

Члены комиссии:

- Байматова И.Н.. – акушерка ФАП с.Иран

- Токаева З.Г. – администратор Дома культуры

- Гагиева Л.П. – депутат Собрания представителей села

Приложение 3

к постановлению Главы АМС

Иранского сельского поселения

от 29 марта 2024 г. №5

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по благоустройству, санитарной очистке и озеленению Иранского сельского поселения Кировского района РСО-Алания

1.Общие положения

1.1. Комиссия создается в целях контроля за приведением в порядок территории Иранского сельского поселения муниципального образования Кировский район, содержанием ее в надлежащем санитарном состоянии, сохранением и увеличением площадей земельных насаждений, снижением загрязнения окружающей среды.

1.2. Состав комиссии утверждается постановлением главы АМС   Иранского сельского поселения муниципального образования Кировский район.

1.3. Заседания комиссии проводятся еженедельно.

2.Задачи и полномочия комиссии

2.1. Комиссия заслушивает отчеты руководителей предприятий, организации, владельцев частных торговых точек о соблюдении санитарных норм и правил, работе по благоустройству и озеленению на закрепленных за ними территориях.

2.2. Комиссия осуществляет контроль за применением уполномоченным органами к физическим и юридическим лицам, нарушающим санитарные нормы и правила благоустройства, предусмотренных законодательством мер административного воздействия.

2.3. Комиссия подводит итоги работы руководителей предприятий, организаций еженедельно до конца месячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории Иранского сельского поселения, и в декабре 2024 года подводит общий итог работы.

_________________________________